**Travail en mode projet :**

* Le délai alloué est de : 12 h. (3 semaines)
* Travail en groupes de 3 : 1 mission par étudiant.

Répartition des tâches :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Étapes | Mode de travail | Délai approx. |  |
| Étude du sujet, répartition des tâches | Groupe | 30 min | Fait |
| Installation et configuration de l’environnement de travail. | Groupe | 30 min  1h | Fait |
| Conception/adaptation des nouvelles interfaces.  à valider auprès d’un professeur | Groupe | 1 h | Fait |
| Mission 1 - Saisie des fiches par les visiteurs : | Lenny | Temps de restant |  |
| Mission 2 - Validation des fiches par le comptable : | Rudy | Temps de restant |  |
| Mission 3 - Suivi des fiches par le gestionnaire : | Nessa | Temps de restant |  |